## Slide 1
클라우드 구축 실행 계획
Google Cloud에
무엇을 어떻게 올릴 것인가
프로젝트는 이미 만들어져 있습니다. 이 자료는 그 위에서
버킷 · DB · 배포 · 권한을 어떻게 구성할지에만 집중합니다.
PROJECT hanium-ssu-kpc
REGION asia-northeast3 (서울)
BUCKET gs://hanium-v2x Standard · 비공개
팀 하이퍼-슝 · 2026 ICT 한이음 드림업 · 2026. 7.
이 자료가 답하는 질문
1
우리 파일들은 각각 어디로 가나
2
버킷 폴더 구조는 어떻게 짜나
3
어떤 건 파일로, 어떤 건 DB로?
4
DB 인스턴스 사양과 테이블은
5
파일이 DB로 들어가는 경로는
6
배포 · 권한 · 비밀값은
7
오늘 콘솔에서 뭘 눌러야 하나
Notes: 프로젝트 배경·하드웨어 설명은 앞 자료에서 끝냈다는 전제. 이 자료는 클라우드만 다룬다.

## Slide 2
출발점
이미 있는 것 / 아직 없는 것
2026-07-26 콘솔 확인 기준. 여기서부터 확장합니다
확보 완료
프로젝트
hanium-ssu-kpc
버킷
hanium-v2x · Region asia-northeast3
스토리지 클래스
Standard · 공개 액세스 아님 (정상)
생성일
2026-07-24
앞으로 만들 것 (이 자료의 내용)
버킷 안의 폴더 구조 · 명명 규칙 · 수명주기
Cloud SQL (PostgreSQL) 인스턴스와 테이블
Cloud Run 서비스 + Artifact Registry
서비스 계정 · Secret Manager · API 키
버킷이 asia-northeast3에 있으니 나머지도 전부 같은 리전으로 맞춥니다. 리전이 섞이면 데이터 전송 요금이 붙고 지연도 늘어납니다.
작업을 시작하기 전에 확인할 것
① gcloud CLI
설치 후 gcloud auth login
→ gcloud config get project
② 프로젝트 권한
본인 계정이 hanium-ssu-kpc에
편집 권한이 있는지
③ 결제 · 예산
결제 계정이 연결되어 있고
예산 알림이 켜져 있는지
2

## Slide 3
목표
완성했을 때의 모습
리소스 이름까지 미리 정해둡니다 — 이름이 흔들리면 문서와 코드가 어긋납니다
[Jetson / RSU] [로컬 PC · SUMO]
| HTTPS + API key | gsutil 업로드
v v
+---------------------------- Cloud Run: riskmap-api ---------------------------+
| FastAPI · asia-northeast3 · min 0 / max 3 instances |
+---+--------------------------------------------------+------------------------+
| |
v 원본 그대로 v 정리된 행
Cloud Storage Cloud SQL (PostgreSQL 15)
gs://hanium-v2x hanium-v2x-db / db: riskmap
raw/ curated/ ref/ backup/ events · road_segment_stats
zones · ingest_log
|
v
[브라우저] 지도 3종
왜 파일과 DB 둘 다
GCS는 싸고 무한하지만 검색이 안 됩니다.
SQL은 검색·집계가 되지만 비쌉니다.
원본은 GCS, 조회용은 SQL.
왜 Cloud Run
요청이 없으면 인스턴스가 0으로 줄어
비용이 거의 발생하지 않습니다.
HTTPS 고정 주소가 자동으로 붙습니다.
왜 최대 3 인스턴스
학생 프로젝트 트래픽에 3이면 충분하고,
무한 확장으로 인한 요금 사고를
구조적으로 막아줍니다.
3

## Slide 4
리소스
만들 것 — 이름과 사양을 미리 확정
이 표가 곧 작업 목록입니다. 콘솔에서 만들 때 이 이름을 그대로 쓰세요
서비스 | 이름 / 사양 | 용도 | 상태
Cloud Storage | gs://hanium-v2x | 원본 파일 보관 (raw/curated/ref/backup) | 있음
Cloud SQL | hanium-v2x-db PostgreSQL 15 · db-f1-micro · 10GB SSD | 이벤트·집계 테이블. DB명 riskmap | 만들 것
Artifact Registry | hanium-v2x (docker) | Cloud Run에 올릴 컨테이너 이미지 | 만들 것
Cloud Run | riskmap-api 512MiB · min 0 / max 3 | FastAPI 서버 + 지도 정적 파일 | 만들 것
Secret Manager | db-url · api-key-jetson api-key-importer | DB 접속 문자열, 업로드 키 | 만들 것
서비스 계정 | riskmap-run sumo-importer | Cloud Run 실행 / 배치 적재 | 만들 것
Cloud Scheduler | refresh-stats (5분 주기) | 집계 테이블 갱신 호출 | 나중에
전부 asia-northeast3. 이름에 리전·환경 접미사를 붙이지 않은 이유 — 이 프로젝트는 환경이 하나뿐이라 단순한 이름이 낫습니다.
4

## Slide 5
핵심
우리가 가진 파일은 각각 어디로 가나
전부 올리는 게 아닙니다. 올릴 것 · 보관만 할 것 · 안 올릴 것을 먼저 나눕니다
파일 (지금 위치) | 정체 | 목적지 | 왜
Jetson final_risk_log.csv step6/7/8_*.csv | 현장 실시간 로그 | GCS raw/live/ + DB events | 실측 지도의 원천
dataset/scenario_00X/ event_result.csv | SUMO 결과 22컬럼 | GCS raw/sumo/ + DB events | 시뮬 지도의 원천
dataset/master_dataset.csv | 전 시나리오 병합 7.9만행 | GCS raw/sumo/ 보관만 | 학습용 · 지도엔 불필요
dataset/labeled_master_ dataset.csv | AI 학습 입력 1.26만행 | GCS raw/sumo/ 보관만 | 재현성 확보용
feature.csv · risk_result.csv | 중간 산출물 | 올리지 않음 | event_result에 포함됨
zones/zone_definition.csv | 위험구역 4개 | GCS ref/ + DB zones | 지도 오버레이·판정
map/app/data/roads.json | OSM 도로망 117KB | GCS ref/ + 앱에 동봉 | 도로 스냅 기준
risk_transformer.onnx | 학습된 AI 모델 | GCS models/ 보관만 | 추론은 Jetson이 함
노란 3개만 DB에 들어갑니다. 나머지는 버킷에 보관만 — 나중에 필요해질 때 꺼내 쓰기 위한 것이지 지금 지도에 쓰이지는 않습니다.
5
Notes: 이 장이 "연결고리 파일들을 어떻게 하나"에 대한 답. 신입이 가장 먼저 알아야 할 표.

## Slide 6
Cloud Storage
버킷 안을 이렇게 나눕니다
gs://hanium-v2x 하나로 충분합니다. 버킷을 여러 개 만들지 말고 접두사(prefix)로 나누세요
gs://hanium-v2x/
|
+-- raw/ 원본 · 절대 수정/삭제 금지
| +-- live/dt=2026-07-26/
| | events-1430.jsonl 실시간 수신 원본 (시간별 묶음)
| +-- sumo/scenario_000/
| event_result.csv SUMO 결과 그대로
| master_dataset.csv 보관용
|
+-- curated/ 가공본 · 다시 만들 수 있음
| +-- sumo/scenario_000/
| converted-20260726.csv 위경도 변환 후 적재한 것
|
+-- ref/ 기준 데이터 · 거의 안 바뀜
| zone_definition.csv
| roads.json
|
+-- models/ risk_transformer.onnx 학습 산출물 보관
+-- backup/sql/2026-07-26/riskmap.dump DB 덤프
raw는 손대지 않는다
append만 하고 수정·삭제하지 않습니다.
변환식이 틀렸을 때 되돌아갈 유일한 지점입니다.
dt=YYYY-MM-DD 형식
날짜를 폴더명에 넣으면 기간별로 지우거나
옮기기 쉽고, 나중에 BigQuery로 읽을 때도
그대로 파티션으로 인식됩니다.
curated는 지워도 된다
raw에서 다시 만들 수 있으므로
용량이 부담되면 정리 대상 1순위입니다.
수명주기 규칙 — raw는 90일 뒤 Nearline으로 자동 전환(요금 절감), curated는 30일 뒤 삭제. 콘솔 버킷 → 수명 주기에서 설정.
6

## Slide 7
역할 분담
무엇을 파일로 두고, 무엇을 표로 넣나
가장 흔한 실수는 전부 DB에 넣는 것입니다. DB는 비싸고, 파일은 검색이 안 됩니다
Cloud Storage 로 가는 것
업로드된 파일 원본 그대로
한 번 쓰고 거의 안 읽는 것 (아카이브)
용량이 큰 것 (master_dataset 12.9MB 등)
재현성을 위해 남겨야 하는 것 (학습 데이터·모델)
검색·집계할 필요가 없는 것
Cloud SQL 로 가는 것
지도가 매번 읽어야 하는 것
기간·구간·소스로 걸러야 하는 것
평균·건수 같은 집계가 필요한 것
중복을 막아야 하는 것 (UNIQUE 제약)
건당 수백 바이트로 작은 것
판단 기준 한 줄
“이 데이터를 지도 화면이 직접 읽는가?” 예 → Cloud SQL. 아니오 → Cloud Storage.
master_dataset.csv는 7.9만 행이지만 지도가 읽지 않습니다. 그래서 DB에 넣지 않습니다. 반대로 zone 정의는 4행뿐이지만 지도가 매번 읽으므로 DB에 넣습니다. 크기가 아니라 용도로 결정하세요.
7

## Slide 8
Cloud SQL
데이터베이스 인스턴스 사양
한 번 만들면 리전·DB 종류는 바꿀 수 없습니다. 사양(CPU/메모리)은 나중에 올릴 수 있습니다
항목 | 값 | 이유
인스턴스 ID | hanium-v2x-db | 버킷과 이름을 맞춰 한눈에 짝을 알 수 있게
DB 엔진 | PostgreSQL 15 | MySQL도 되지만, 나중에 PostGIS(공간 검색)를 켤 수 있어 유리
리전 | asia-northeast3 | 버킷·Cloud Run과 동일. 다르면 전송 요금 발생
가용성 | 단일 영역 (Single zone) | 고가용성은 요금이 2배. 학생 프로젝트엔 불필요
머신 유형 | db-f1-micro (공유 코어) | 가장 작은 사양으로 시작. 느리면 나중에 올림
스토리지 | SSD 10GB · 자동 증가 ON | 이벤트는 건당 수백 바이트라 10GB면 수천만 건
백업 | 자동 백업 ON · 7일 보관 | 실수로 DELETE 했을 때 되돌릴 유일한 수단
공개 IP | 끄기 (Auth Proxy 사용) | 공개 IP를 켜면 전 세계에서 접속 시도가 들어옵니다
DB / 사용자 | riskmap / riskmap_app | postgres 슈퍼유저를 앱에서 직접 쓰지 않기
개발 중에는 밤에 인스턴스를 정지시켜도 됩니다. 데이터는 그대로 유지되고, 다시 시작하면 몇 분 만에 올라옵니다. 비용의 대부분이 “켜져 있는 시간”에서 나옵니다.
8

## Slide 9
테이블 ①
events — 모든 위험 이벤트가 쌓이는 곳
실측과 시뮬이 같은 테이블에 들어가고, source 컬럼으로 구분됩니다
CREATE TABLE events (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
event_uid TEXT NOT NULL UNIQUE, -- 중복 방지 키
source TEXT NOT NULL, -- 'live' | 'sumo'
device_id TEXT, -- jetson-01 등
scenario_id TEXT, -- scenario_000 (live면 NULL)
lat DOUBLE PRECISION NOT NULL,
lng DOUBLE PRECISION NOT NULL,
edge_id TEXT, -- 스냅된 도로 구간 (저장 시 계산)
risk SMALLINT NOT NULL
CHECK (risk BETWEEN 0 AND 3),
ttc DOUBLE PRECISION, -- 미접근이면 NULL (9999 금지)
distance_m DOUBLE PRECISION,
zone_id TEXT, -- Z01~Z04 / OUT
occurred_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, -- 현장에서 일어난 시각
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX ix_ev_src_time ON events (source, occurred_at);
CREATE INDEX ix_ev_edge_src ON events (edge_id, source);
event_uid
Jetson이 재전송해도 1건만 남게.
규칙: device_id-seq 또는
device_id-발생시각(ms)
edge_id
저장할 때 한 번만 계산해 넣습니다.
조회할 때마다 스냅하면 느려집니다.
occurred_at / created_at
오프라인 큐에 쌓였다 늦게 올라오면
두 값이 벌어집니다 — 정상입니다.
9

## Slide 10
테이블 ②③④
집계 · 구역 · 적재 이력
events 외에 세 개가 더 필요합니다. 각각 역할이 분명합니다
-- 지도가 실제로 읽는 표
CREATE TABLE road_segment_stats (
edge_id TEXT NOT NULL,
source TEXT NOT NULL, -- live|sumo|combined
p1_lat DOUBLE PRECISION, p1_lng DOUBLE PRECISION,
p2_lat DOUBLE PRECISION, p2_lng DOUBLE PRECISION,
event_count INTEGER NOT NULL,
avg_risk DOUBLE PRECISION NOT NULL,
grade SMALLINT NOT NULL,
avg_ttc DOUBLE PRECISION,
agreement TEXT, -- combined 행에만
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (edge_id, source)
);
-- 위험구역 정의 (zone_definition.csv 적재)
CREATE TABLE zones (
zone_id TEXT PRIMARY KEY, -- Z01~Z04
zone_name TEXT, zone_type TEXT,
center_lat DOUBLE PRECISION,
center_lng DOUBLE PRECISION,
radius_m DOUBLE PRECISION,
base_risk SMALLINT
);
-- 어떤 파일을 언제 몇 건 넣었나
CREATE TABLE ingest_log (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
gcs_uri TEXT NOT NULL UNIQUE,
source TEXT NOT NULL,
scenario_id TEXT,
row_count INTEGER NOT NULL,
inserted_count INTEGER NOT NULL,
skipped_count INTEGER NOT NULL,
status TEXT NOT NULL, -- ok|failed|partial
error TEXT,
started_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
finished_at TIMESTAMPTZ
);
ingest_log 가 왜 필요한가
SUMO CSV를 실수로 두 번 임포트하면 이벤트가 두 배가 됩니다. gcs_uri에 UNIQUE를 걸어두면 같은 파일을 다시 넣으려 할 때 바로 막힙니다. 문제가 생겼을 때 “언제 무엇이 들어왔나”를 확인하는 유일한 기록이기도 합니다.
road_segment_stats 는 구간 하나당 행이 3개 — live · sumo · combined. 지도 3종이 각각 이 행 하나씩을 읽습니다.
10

## Slide 11
지도 3종
같은 테이블에서 지도 3개가 나오는 방법
events를 source별로 집계해 stats에 넣고, 지도는 stats만 읽습니다
-- ① live 행 -- ② sumo 행
INSERT INTO road_segment_stats 같은 쿼리에서 source='sumo' 로
SELECT edge_id, 'live',
..., COUNT(*), AVG(risk), ROUND(AVG(risk)), AVG(ttc), NULL, now()
FROM events WHERE source='live' AND edge_id IS NOT NULL
GROUP BY edge_id
ON CONFLICT (edge_id, source) DO UPDATE SET ...;
-- ③ combined 행 : events를 다시 읽지 않고 ①②의 결과만 본다
grade = GREATEST(live.grade, sumo.grade)
agreement = both | live_only | sumo_only
① 실측 지도
source='live'
실제 장치가 낸 이벤트만.
적지만 신뢰도 최상.
② 시뮬 지도
source='sumo'
SUMO가 만든 가상 상황.
시나리오별 필터 가능.
③ 종합 지도
source='combined'
둘 중 높은 등급을 취하고
일치 여부를 함께 표시.
합산이 아니라 GREATEST(max)인 이유 — 그냥 합치면 SUMO 수만 건에 실측 몇 건이 묻힙니다. 우리 시스템의 안전 우선 max 융합 원칙과도 같습니다.
11

## Slide 12
경로 A
실시간 — Jetson에서 클라우드까지
한 건이 들어올 때 서버가 하는 일을 순서대로
1
Jetson
위험 판정 발생 시
event_uid를 만들어
로컬 JSONL에 먼저 기록
▶
2
업로더 스레드
파일을 읽어 순서대로
POST /api/events
실패 시 지수 백오프 재시도
▶
3
Cloud Run
API 키 검증 → 좌표 범위 검사
→ edge_id 계산 → events INSERT
(같은 uid면 무시)
▶
4
저장 완료
Cloud SQL에 1행 추가
동시에 GCS raw/live/에
원본 JSON 한 줄 append
POST /api/events Header: X-API-Key: <api-key-jetson>
{
"event_uid": "jetson-01-000482",
"source": "live",
"device_id": "jetson-01",
"lat": 37.4997, "lng": 126.9516,
"risk": 3, "ttc": 0.8, "distance_m": 2.4,
"zone_id": "Z04",
"occurred_at": "2026-07-26T14:30:12+09:00"
}
끊겨도 잃지 않는 구조
현장 네트워크는 반드시 끊깁니다. 핵심은 “보내기 전에 먼저 파일에 쓴다”입니다. 메모리 큐만 쓰면 프로세스가 죽는 순간 사라집니다.
전송 성공한 줄만 표시해두고, 재시작하면 표시 안 된 줄부터 이어서 보냅니다.
12

## Slide 13
경로 B
SUMO 결과를 올리는 절차
수만 건을 한 건씩 POST하면 몇 시간 걸립니다. 파일로 올리고 서버가 읽게 하세요
1
원본 업로드
gsutil cp event_result.csv
gs://hanium-v2x/raw/sumo/
scenario_000/
▶
2
좌표 변환
convertXY2LonLat 로
SUMO x/y → 위경도
ttc 9999 → NULL
▶
3
변환본 업로드
curated/sumo/scenario_000/
converted-YYYYMMDD.csv
▶
4
적재 실행
POST /api/import
{ gcs_uri, source, scenario_id }
서버가 읽어 events에 INSERT
▶
5
이력 기록
ingest_log에 파일 URI와
건수·상태 기록
(같은 URI 재실행 차단)
# 1) 원본 그대로 올리기
gsutil -m cp dataset/scenario_000/event_result.csv \
gs://hanium-v2x/raw/sumo/scenario_000/
# 2) 변환 후 올리기
gsutil cp converted-20260726.csv \
gs://hanium-v2x/curated/sumo/scenario_000/
# 3) 서버에 적재 요청 (500건씩 나눠 INSERT)
curl -X POST $URL/api/import -H "X-API-Key: $KEY" \
-d '{"gcs_uri":"gs://.../converted-20260726.csv",
"source":"sumo","scenario_id":"scenario_000"}'
업로드 전 반드시 검산
변환한 좌표가
위도 37.4~37.6
경도 126.8~127.1
범위인지 확인하세요.
벗어나면 변환식이 틀린 것입니다. 먼저 10건만 올려 지도에서 눈으로 확인한 뒤 전체를 올리세요.
13

## Slide 14
Cloud Run
서비스 배포 설정
컨테이너 하나로 API와 지도 화면을 함께 서빙합니다
설정 | 값 | 이유
서비스 이름 | riskmap-api | 주소가 riskmap-api-…run.app 형태로 생성됨
리전 | asia-northeast3 | DB·버킷과 동일
메모리 / CPU | 512MiB / 1 vCPU | FastAPI + 도로망 로딩에 충분
인스턴스 | min 0 / max 3 | min 0이라 안 쓰면 요금 0. max 3으로 폭주 차단
인증 | 미인증 호출 허용 | 지도를 누구나 봐야 하므로. 쓰기 API는 API 키로 별도 차단
Cloud SQL 연결 | --add-cloudsql-instances | 이걸 빼면 DB 접속이 안 되고 500 에러가 납니다
환경변수 | DATABASE_URL · API_KEY GCS_BUCKET=hanium-v2x | 앞의 둘은 Secret Manager에서 주입
서비스 계정 | riskmap-run | 기본 계정은 권한이 넓습니다. 전용 계정을 쓰세요
gcloud run deploy riskmap-api --region asia-northeast3 --allow-unauthenticated \
--image asia-northeast3-docker.pkg.dev/hanium-ssu-kpc/hanium-v2x/riskmap:latest \
--add-cloudsql-instances hanium-ssu-kpc:asia-northeast3:hanium-v2x-db \
--service-account riskmap-run@hanium-ssu-kpc.iam.gserviceaccount.com \
--set-secrets DATABASE_URL=db-url:latest,API_KEY=api-key-jetson:latest --max-instances 3
14

## Slide 15
보안
누가 무엇을 할 수 있게 할 것인가
“일단 다 열고 나중에 좁히기”는 대부분 나중이 오지 않습니다. 처음부터 좁게 시작하세요
서비스 계정 2개
riskmap-run
Cloud Run이 사용
Cloud SQL Client + Storage Object Creator
sumo-importer
배치 적재 스크립트가 사용
Storage Object Admin + Cloud SQL Client
Secret Manager 3개
db-url
postgresql+psycopg://riskmap_app:…@/riskmap?host=/cloudsql/…
api-key-jetson
현장 장치가 이벤트를 올릴 때 쓰는 키
api-key-importer
SUMO 배치 적재용 키 (분리해야 유출 시 하나만 교체)
버킷은 공개하지 않는다
현재 “공개 아님” 상태가 맞습니다.
지도에 쓰는 데이터는 API를 통해 나가지
버킷을 직접 열어주지 않습니다.
키를 Git에 올리지 않는다
서비스 계정 JSON 키와 API 키는
.gitignore에. 올라갔다면 커밋을 지워도
유출로 간주하고 즉시 교체하세요.
읽기는 열고 쓰기는 막는다
GET /api/segments — 누구나
POST /api/events, /api/import — API 키 필수
15

## Slide 16
실행
콘솔에서 이 순서로 만드세요
앞의 4개는 오늘 안에 끝납니다. 각 항목 뒤 괄호는 콘솔 메뉴 위치입니다
1
예산 알림 확인
결제 → 예산 및 알림 → 월 한도 설정
※ 이미 되어 있으면 건너뜀
2
API 사용 설정
API 및 서비스 → Cloud SQL Admin,
Cloud Run, Artifact Registry, Secret Manager
3
버킷 폴더 만들기
Cloud Storage → hanium-v2x →
raw/ curated/ ref/ models/ backup/ 생성
4
기준 파일 올리기
ref/ 에 zone_definition.csv, roads.json
raw/sumo/ 에 event_result.csv 6개
5
Cloud SQL 생성
SQL → 인스턴스 만들기 → PostgreSQL 15
hanium-v2x-db · db-f1-micro · 공개IP 끄기
6
DB·사용자 생성
인스턴스 → 데이터베이스 riskmap
사용자 riskmap_app
7
테이블 생성
Cloud SQL Studio 또는 Auth Proxy로 접속해
앞장의 DDL 4개 실행
8
수명주기 설정
버킷 → 수명 주기 → raw 90일 Nearline,
curated 30일 삭제
노란 3개(예산·SQL 생성·테이블 생성)만 되돌리기 어렵습니다. 나머지는 틀려도 지우고 다시 만들면 됩니다.
16

## Slide 17
명령 모음
CLI로 하고 싶다면 — 복붙용
콘솔로 해도 결과는 같습니다. 옵션이 안 먹으면 --help로 확인하세요
# 0) 기본값 + 필요한 API 켜기
gcloud config set project hanium-ssu-kpc
gcloud config set run/region asia-northeast3
gcloud services enable sqladmin.googleapis.com run.googleapis.com \
artifactregistry.googleapis.com secretmanager.googleapis.com storage.googleapis.com
# 2) Cloud SQL (인스턴스 → DB → 사용자 순서)
gcloud sql instances create hanium-v2x-db --database-version=POSTGRES_15 \
--tier=db-f1-micro --region=asia-northeast3 --storage-size=10GB \
--storage-auto-increase --backup --no-assign-ip
gcloud sql databases create riskmap --instance=hanium-v2x-db
gcloud sql users create riskmap_app --instance=hanium-v2x-db --password=<PW>
# 3) 이미지 저장소
gcloud artifacts repositories create hanium-v2x \
--repository-format=docker --location=asia-northeast3
# 4) 비밀값 (파일로 남기지 말고 표준입력으로)
printf '%s' "postgresql+psycopg://..." | gcloud secrets create db-url --data-file=-
printf '%s' "<랜덤32자>" | gcloud secrets create api-key-jetson --data-file=-
# 5) 서비스 계정 + 권한
gcloud iam service-accounts create riskmap-run
gcloud projects add-iam-policy-binding hanium-ssu-kpc --role=roles/cloudsql.client \
--member=serviceAccount:riskmap-run@hanium-ssu-kpc.iam.gserviceaccount.com
# 6) 로컬에서 DB 붙기 (공개 IP 없이)
cloud-sql-proxy hanium-ssu-kpc:asia-northeast3:hanium-v2x-db --port 5432
17

## Slide 18
마무리
운영 규칙과 지금 결정할 것
만들고 나면 신경 쓸 것은 세 가지뿐입니다
비용
Cloud SQL이 켜져 있는 시간이
비용의 대부분입니다.
개발 중엔 밤에 정지시켜도 됩니다.
예산 알림은 반드시 유지.
백업
자동 백업 7일 + 월 1회
GCS backup/sql/ 에 수동 덤프.
지도 데이터는 재생성 가능하지만
events 원본은 아닙니다.
모니터링
Cloud Run 로그에서 5xx 확인.
“마지막 실측 수신 시각”을
대시보드에 띄워두면 장애를
바로 알 수 있습니다.
시작 전에 팀이 답해야 할 것
·
SUMO 좌표 변환식
net.xml이 실제 지역에 지오레퍼런싱되어 있는지. 안 되어 있으면 기준점 오프셋 방식을 합의해야 합니다.
·
실측 GPS 지역
현재 실시간 파이프라인이 가짜 좌표(37.0/127.0)를 쓰고 있습니다. 실제 측정 장소를 확정해야 지도 중심이 정해집니다.
·
업로드 트리거
모든 판정을 올리면 10Hz로 폭증합니다. risk ≥ 1만 올릴지, 중복은 어떻게 억제할지.
·
시뮬 기준 시각
SUMO의 ts_ms는 상대 시간입니다. 절대 시각으로 바꾸려면 기준 시각을 정해야 합니다.
18